NETZPLANTECHNIK

Der Ablauf des morgendlichen Frühstücks soll optimiert werden. Dazu werden Informationen über

- die üblichen Vorgänge zur Bewältigung des Projekts,

- die gegenseitigen Abhängigkeiten dieser Vorgänge untereinander,

- die Festlegung wichtiger Termine bei der Projektrealisation benötigt.

| Vorgangsliste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Vorgangsbezeichnung | lfd. Nr. Vorgänger | Dauer in Minuten |
| 1 | Küche betreten |  | 1 |
| 2 | Radio einschalten |  | 1 |
| 3 | Wasser kochen |  | 5 |
| 4 | Tisch decken |  | 3 |
| 5 | Brot schneiden |  | 2 |
| 6 | Kaffee filtern |  | 4 |
| 7 | Brot belegen |  | 3 |
| 8 | Brot essen |  | 8 |
| 9 | Kaffee trinken |  | 12 |
| 10 | Zeitung lesen |  | 10 |
| 11 | Tisch abräumen |  | 3 |
| 12 | Radio ausschalten |  | 1 |
| 13 | Küche verlassen |  | 1 |

Stellen Sie die Planung mit Hilfe der Netzplantechnik dar.

Bestimmen Sie die Vorgänger.

Ordnen Sie dann die Knoten in der richtigen Abfolge an.